附件

宁都县“十四五”规划重大项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设 地点 | 预计开工时间 | 预计完成时间 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目总个数（303个） |  |  |  |  |  | 2095.66 |  |
| 一 | 基础设施（111个） |  |  |  |  |  | 1139.18 |  |
| （一） | 交通（19个） |  |  |  |  |  | 179.78 |  |
| 1 | 兴泉铁路 | 县铁办 | 宁都县 | 2017 | 2021 | 宁都境内约61.5公里。 | 48 |  |
| 2 | 景鹰瑞铁路前期工作 | 县铁办 县发改委 | 宁都县 | 2022 | 2025 | 宁都境内约61公里。 | 66 |  |
| 3 | 宁都通用机场 | 县发改委 | 石上镇 | 2022 | 2025 | 建设跑道1200米及停机坪、航站楼等。 | 2 |  |
| 4 | S448宁都城区段公路改建（昌厦公路东移） | 县交通运输局 | 梅江镇会同乡 | 2021 | 2023 | 按一级公路标准建设，里程14.85公里，路基宽25.5米，沥青混凝土路面。 | 7.2 |  |
| 5 | S227宁都漳灌至东韶段公路改建工程 | 县交通运输局 | 东韶乡 | 2023 | 2025 | 按二级公路标准建设，里程17.3公里，路基宽10.0米，路面宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 3.5 |  |
| 6 | G319瑞金至兴国（宁都段）改线工程（瑞兴于快速交通走廊）项目 | 县交通运输局 | 对坊乡黄石镇 | 2020 | 2022 | 按二级公路标准建设，里程11.06公里，路基宽10米，路面宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2.9 |  |
| 7 | 宁都县农村公路改造项目 | 县交通运输局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 县道升级改造145公里，县道三级及以上公路比率达到70%；乡道双车道拓宽改造317.4公里、村道窄路面拓宽改造119.7公里，达到100%行政村通6米以上硬化路目标；危桥改造及新建桥梁37座。实施旅游路、产业路100公里。 | 20 |  |
| 8 | 宁都县城乡汽车客运站 | 县交通运输局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 规划用地65800平方米，建设一级车站兼城区公交始发站。 | 4 |  |
| 9 | 普通国省道与城市道路有效衔接交通强国试点 | 县交通运输局 | 宁都县 | 2021 | 2023 | 优化城市道路与普通国省道交叉口，对国省道进行信息化改造。 | 2 |  |
| 10 | G236宁都温坊至大路口段公路改建工程 | 县交通运输局 | 东山坝镇石上镇梅江镇 | 2023 | 2025 | 按一级公路标准建设，里程22.2公里，路基宽25.5米，沥青混凝土路面。 | 8.9 |  |
| 11 | G356宁都大富至棋盘段公路改建工程 | 县交通运输局 | 竹笮乡 赖村镇 | 2023 | 2025 | 按一级公路标准建设，里程27.6公里，路基宽25.5米，沥青混凝土路面。 | 7.1 |  |
| 12 | 宁都县农村公路应急保障基地 | 县交通运输局 | 宁都县 | 2022 | 2023 | 占地约50亩，配备相应的应急设备。 | 0.2 |  |
| 13 | 公交站场建设 | 县交通运输局 | 梅江镇 | 2022 | 2024 | 建设公交停车场、公交首末站及停靠站等。 | 0.5 |  |
| 14 | 乡镇交通运输综合服务站 | 县交通运输局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 新建集客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合服务功能的乡镇交通运输综合服务站24个。 | 1.2 |  |
| 15 | 村级交通服务站 | 县交通运输局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 新建村级交通服务站289个。 | 2.9 |  |
| 16 | 温泉公路 | 县交通运输局 | 石上镇湛田乡 | 2021 | 2023 | 李村至白石，白石至官朝，白石至曾坊，总长28公里，路面宽9米。 | 2 |  |
| 17 | X386东江大桥至枫子岭道路改建项目 | 县交通运输局 | 梅江镇 | 2020 | 2021 | 项目建设里程2.168公里，路基宽24米，按城市次干路标准建设，沥青混凝土路面。 | 0.68 |  |
| 18 | 宁河大桥建设项目 | 县交通运输局 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 主桥桥长约257米，按照城市主干道道路标准。 | 0.518 |  |
| 19 | 宁都县国省道服务区及道班建设项目 | 市公路发展中心宁都分中心 | 肖田乡固厚乡长胜镇黄陂镇 | 2021 | 2025 | 在国省道沿线建设2座道班和4个服务区 | 0.18 |  |
| （二） | 能源（16个） |  |  |  |  |  | 573.23 |  |
| 1 | 宁都光伏发电产业园 | 县自然资源局 | 全县24个乡镇 | 2020 | 2028 | 装机容量600万千瓦。 | 300 |  |
| 2 | 宁都清洁煤电项目前期工作 | 县发改委 | 长胜镇 | 2022 | 2025 | 装机容量200万千瓦。 | 75 |  |
| 3 | 中核宁都南华山分散式风电场项目 | 县发改委 | 肖田乡 | 2021 | 2022 | 总装机容量为50MW，共安装单机容量2.5MW风电机组20台。新建110kV升压站1座。 | 4.29 |  |
| 4 | 中核宁都南华山二期分散式风电场项目 | 县发改委 | 肖田乡 | 2021 | 2022 | 总装机容量为30MW，共安装单机容量2.5MW风电机组12台。新建110kV升压站1座。 | 2.45 |  |
| 5 | 宁都县湛田分散式风电项目 | 县发改委 | 湛田乡 | 2021 | 2022 | 项目总装机容量50MW。 | 3.94 |  |
| 6 | 中船海装坎田屋风电场项目 | 县发改委 | 青塘镇蔡江乡 | 2021 | 2021 | 新建5万千瓦。 | 4.6 |  |
| 7 | 江西宝华山集团宁都恒丰矿冶有限公司30MW余热发电站项 | 县发改委 | 宁都县 | 2022 | 2023 | 本项目拟装机2台15MW凝汽式汽轮发电机组，同期建设一座110千伏升压站。 | 4.8 |  |
| 8 | 宁都县生活垃圾焚烧发电项目 | 县城投集团公司 | 竹笮乡 | 2020 | 2021 | 规划建设一座日处理垃圾能力为1200t的生活垃圾焚烧发电厂，分两期建设。 | 4.16 |  |
| 9 | 宁都县管道天然气工程（LNG气化站、门站、管网） | 县燃气公司 | 梅江镇 | 2019 | 2025 | 项目总用地面积为116亩，总建筑面积为32176㎡。 | 3.1 |  |
| 10 | 宁都35kV输变电及线路工程 | 县供电公司 | 固村镇等15个乡镇 | 2021 | 2025 | 1.35kV输变电工程：宁都下河35kV输变电工程、宁都会同35kV变电站扩建工程、宁都对坊35kV输变电工程、宁都县蔡江35kV输变电工程、宁都湛田35kV输变电工程；2.35千伏线路工程：宁都垃圾发电厂35kV线路送出工程、宁都温坊变～七里变π入社溪35kV线路工程、宁都长埠线35kV线路π入花园变工程、宁都县赖村35kV变电站第二电源工程、宁都县黄石35kV变电站第二电源工程，宁都肖田～洛口35kV线路工程。 | 2.24 |  |
| 11 | 宁都北220kV输变电工程 | 县供电公司 | 东山坝镇等5个乡镇 | 2022 | 2025 | 新建梅江变~宁都北变、横田变~宁都北变2回220kV线路，新建宁都北220kV变电站。 | 1.68 |  |
| 12 | 宁都110kV输变电及线路工程 | 县供电公司 | 黄陂镇等7个乡镇 | 2020 | 2025 | 建设兴泉铁路宁都牵引站110千伏外部供电项目、宁都北220kV变电站110kV配套线路工程、黄陂110kV输变电工程、长胜110kV#2主变扩建工程、风电厂110kV送出工程。 | 2.22 |  |
| 13 | 宁都10kV及以下配网工程 | 县供电公司 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 10千伏及以下配网建设改造。 | 1.75 |  |
| 14 | 宁都县“小型多用途模板式反应堆（小型堆）”核电项目前期工作 | 县发改委 | 宁都县 | 2023 | 2025 | 建设多用途模块式反应堆6个，每个多用途模块式小型核能机组（10万千瓦），总装机60万千瓦。 | 155 |  |
| 15 | 宁都县翠阳光伏发电一期项目 | 县发改委 | 长胜镇 | 2021 | 2022 | 投资建设一座装机容量50MW集中式光伏电站项目。 | 4 |  |
| 16 | 绿晶生态50MW光伏发电项目 | 县发改委 | 长胜镇 | 2021 | 2022 | 投资建设一座装机容量50MW集中式光伏电站项目。 | 4 |  |
| （三） | 水利（25个） |  |  |  |  |  | 130.82 |  |
| 1 | 江西省梅江灌区工程 | 县水利局 | 梅江镇等22个乡镇 | 2021 | 2025 | 梅江灌区位于宁都县梅江干流两岸，设计灌溉面积为61万亩，涉及宁都24个乡镇中的22个乡镇，灌溉面积占全县耕园地总面积的53%。城镇供水近60万人，占全县规划总人口的77%。梅江灌区为大（二）型灌区，以水利工程设施、信息化管理、水生态保护与传承三大工程体系为建设内容，构建以团结水库为龙头，两岸输配水工程为骨架，梅江水系为血脉，中小水库、水陂、泵站为节点的水资源优化配置网络，从根本上解决制约宁都县经济发展的制约因素。主要建设内容包括泵站15座、水陂9座、连通工程1条；骨干渠系362km；排水工程51km；信息化工程1套。 | 46.46 |  |
| 2 | 宁都县城市水系综合整治工程 | 县水利局 | 梅江镇竹笮乡石上镇会同乡 | 2021 | 2025 | 包括七河三库水系连通工程、梅江河“一江两岸”防洪景观工程（二期）、第三污水处理厂（二期）等城区及周边区域水系综合治理。 | 9.95 |  |
| 3 | 宁都县团结水库水资源配置工程（团结水库至县城城乡供水工程） | 县水利局 | 洛口镇 | 2022 | 2024 | 新建取水口工程一座，建设团结水库至县城引水主支管道94.2公里，向县城及沿线乡镇配置饮用水资源。 | 9.42 |  |
| 4 | 宁都县中小河流治理防洪工程（打捆） | 县水利局 | 全县24个乡镇 | 2022 | 2025 | 建设琴江、黄陂河、青塘河、固厚河、会同河、琳池河、潭头水等中小河流上保护主要村镇、集中连片农田河段的防洪工程，综合治理河段长350km。包括钓峰、大沽、会同、田埠、固村、长胜等25个项目。 | 9.41 |  |
| 5 | 宁都县五河治理防洪工程（打捆） | 县水利局 | 肖田乡等13个乡镇 | 2021 | 2025 | 建设梅江主流上大洲塘、石湖、新街、松湖等河段防洪工程，综合治理河段长77.6km。 | 8.54 |  |
| 6 | 宁都县农村水系综合治理工程 | 县水利局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 治理河道长度491km、治理塘坝122座。主要通过河道清障、清淤疏浚、生态护岸、堤防加固、水系连通等措施，提高河道防洪标准。 | 5 |  |
| 7 | 宁都县山洪沟治理工程 | 县水利局 | 黄陂镇等7个乡镇 | 2021 | 2025 | 对宁都县5条山洪沟进行系统治理。 | 5.94 |  |
| 8 | 宁都县农村饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 改扩建集中供水、建设管网延伸等工程82座处、增加改善供水人口10万人等 | 4.83 |  |
| 9 | 宁都县蔬菜基地节水灌溉工程 | 县水利局 | 黄石镇 田头镇等 | 2020 | 2023 | 县2万亩高标准大棚蔬菜基地节水灌溉、排水建设，地点为黄石、田头等灌区。 | 4 |  |
| 10 | 宁都县河湖水库清淤疏浚生态修复工程 | 县水利局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 116座水库底清淤、900km河道疏浚生态治理。 | 4.12 |  |
| 11 | 宁都县脐橙果茶果园节水灌溉工程 | 县水利局 | 会同乡青塘镇等 | 2020 | 2023 | 宁都县10万亩优质赣南脐橙节水灌溉建设，重点为会同灌区、青塘灌区等。 | 2.5 |  |
| 12 | 宁都县阳都水利枢纽工程 | 县水利局 | 黄石镇 | 2023 | 2025 | 总库容4700万立方米的中型水利工程建设，具有防洪、灌溉、发电、供水等综合利用效益。 | 2.5 |  |
| 13 | 宁都县龙下水利枢纽工程 | 县水利局 | 田埠乡 | 2024 | 2026 | 库容2380万立方米的中型水利工程建设，具有防洪、灌溉、发电、供水等综合利用效益。 | 2.1 |  |
| 14 | 宁都县琳池河与团结水库连通防洪工程 | 县水利局 | 洛口镇 | 2022 | 2024 | 通过开挖隧洞，使琳池河、竹迳山塘与团结水库（在10号副坝处）连通，隧洞长5公里。 | 1.9 |  |
| 15 | 宁都县新建小型水库工程 | 县水利局 | 东韶乡等 | 2021 | 2023 | 新建晓林、八峰台、朱源等水库，以灌溉、供水为主，总库容1000万m3，新增年供水量1650万m3。 | 2.83 |  |
| 16 | 宁都县走马陂等5座灌区现代化建设 | 县水利局 | 长胜镇等 | 2021 | 2024 | 宁都县走马陂、老埠、高低岭、三门滩、高坑灌区等5座灌区现代化建设，灌溉面积5.2万亩。 | 1.05 |  |
| 17 | 宁都县部分乡镇河流域水环境综合治理项目 | 县生态环境局 洛口镇政府 小布镇政府 固厚乡政府 青塘镇政府 会同乡政府 | 洛口镇小布镇固厚乡青塘镇会同乡 | 2022 | 2025 | 建设生活污水处理厂4座，配套污水管网长88公里。进行污染底泥449万立方米。 | 4.91 |  |
| 18 | 宁都县团结水库除险加固工程 | 县水利局 | 洛口镇 | 2021 | 2022 | 大Ⅱ型水库加固，总库容14570万方。除险加固工程包含溢洪道闸门两扇、启闭机更换，东、西干渠闸门、启闭机更换，溢洪道陡槽边墙底板钢筋混泥土加固，溢洪道人行桥、公路桥重建，溢洪道下游两岸500米范围内加固，大坝安全监测自动化工程，主、副坝背水坡草皮护坡，东、西干渠主干渠防渗处理，溢洪道线路改造，白蚁防治等其他项目。 | 1.32 |  |
| 19 | 宁都县水土保持、水土流失综合治理 | 县水利局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 治理水土流失面积250平方公里。 | 1.25 |  |
| 20 | 宁都县三门滩水闸改扩建工程 | 县水利局 | 固村镇 | 2023 | 2024 | 对三门滩水利枢纽大坝进行扩建改造，增设二孔泄洪闸。 | 0.5 |  |
| 21 | 宁都县山塘整治工程 | 县水利局 | 各乡镇 | 2021 | 2025 | 整治万方以上山塘150座。 | 0.75 |  |
| 22 | 洋溪口堤除险加固工程 | 县水利局 | 石上镇 | 2020 | 2021 | 综合整治堤岸长11.217km，加固保护农田1万亩，圩堤长9.4公里总投资6200万元。 | 0.61 |  |
| 23 | 宁都县石上、洛口灌区节水改造工程 | 县水利局 | 石上镇洛口镇 | 2021 |  | 重点中型灌区节水配套改造，主要进行渠道管道化改造，新建灌溉输水管道石上长38公里、洛口长26公里。 | 0.5 |  |
| 24 | 宁都县东山坝镇防洪工程 | 县水利局 | 东山坝镇 | 2020 | 2021 | 治理长度6.9公里，堤防培厚加高，抛石固脚，护坡，护岸等。 | 0.14 |  |
| 25 | 宁都县梅江河洛口镇至石上段河道清淤疏浚工程 | 县城投集团公司 | 洛口镇东山坝镇 石上镇 | 2020 | 2022 | 对梅江上游洛口镇至石上镇段河流进行河道治理，河道治理长度19.325km。 | 0.29 |  |
| （四） | 新基建（16个） |  |  |  |  |  | 16.51 |  |
| 1 | 宁都县电信5G基站建设 | 县电信公司 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 计划共建设300个5G基站， 建设5G管道40公里，建设 5G机房3个。 | 1.22 |  |
| 2 | 宁都县智慧城管（一期）项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 建设智慧渣土、智慧环卫、智慧园林、智慧执法、智慧停车、智慧照明、智慧车辆、智慧亮化、智慧监管等智慧化平台。 | 3 |  |
| 3 | 宁都县充电基础设施项目 | 县城投集团公司 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 安装变压器100台，充电桩快充536根、慢充824根，共计1360根枪。总用地面积约30.6亩，分240个停车场进行建设，安装地点分布在城区停车场、行政机关企业事业单位、重大企业及各乡镇。 | 0.4 |  |
| 4 | 江西省赣州市宁都县人民医院县域医疗提标扩能项目 | 县卫健委 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 项目改扩建总面积17812平方米，建设完善洗涤中心、配液中心、手术室、血透、PICU、NICU、ICU、门诊、智慧医疗等科室功能；配套购置相关医疗设备及完善供电、给排水等配套设施。 | 2 |  |
| 5 | 宁都县公路综合管理系统 | 县交通运输局 | 宁都县 | 2021 | 2022 | 建设集公路建设、管理、养护、应急指挥调度等功能为一体的农村公路综合管理系统。 | 1.5 |  |
| 6 | 长征文化公园之红色苏区VR馆 | 县文广新旅局 | 梅江镇 | 2020 | 2022 | 建筑面积1000平方米。 | 1.2 |  |
| 7 | 宁都县城区排水智慧管理项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2023 | 2025 | 智慧排水软件建设、智慧排水硬件建设及地下管网普查。 | 0.51 |  |
| 8 | 宁都县5G交通智能执法系统 | 县交通运输局 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 对客运班线、城市公交、出租车安装5G智能监控，超载车辆不停车检测系统等智能执法系统。 | 0.5 |  |
| 9 | 江西蒙山乳业有限公司创建5G示范企业 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2020 | 2021 | 通过创建5G示范企业，促进奶牛养殖、观光旅游体验、生产销售三产之间有机统一。 | 0.5 |  |
| 10 | 宁都县智慧司法建设 | 县司法局 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 建设宁都县智慧矫正中心，覆盖全县24个乡镇司法所，提供远程会见、社区矫正对象监管等业务。 | 0.05 |  |
| 11 | 宁都县电信千兆宽带建设工程 | 县电信公司 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 新建37台XGPON设备，千兆宽带网络。 | 0.65 |  |
| 12 | 宁都县移动5G基站建设 | 县移动公司 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 计划共建设500个5G基站， 建设5G机房21个，建设 5G管道121公里。 | 2.82 |  |
| 13 | 宁都县移动千兆宽带建设工程 | 县移动公司 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 新建65台XGPON设备，千兆宽带网络 | 0.7 |  |
| 14 | 宁都县智慧安防工程 | 县公安局 | 梅江镇 | 2020 | 2021 | 新建高清星光智能视频监控摄像机（球机）、高清超星光智能视频监控摄像机、180度全景追踪摄像机、高清结构化全局摄像机、高清视频全结构化摄像机、高清微卡口摄像机、高清人脸抓拍摄像机、清人脸抓拍摄像机、标准人车抓拍卡口。后端共享平台及公安初步应用系统。社会资源接入、建设一套PDT系统。 | 0.82 |  |
| 15 | 宁都县“智慧安防小区”建设项目 | 县公安局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建设社区信息资源库，搭建集智慧安防小区规范化管理、数据深度挖掘分析和智能预警研判为一体的智慧安防小区信息系统，实现社区态势动态可知、社区要素可查可控，打造“基础工作信息化、预警研判智能化、服务管理便捷化”的智慧社区警务实战应用体系。 | 0.34 |  |
| 16 | 宁都县移动5G通信大楼建设 | 县移动公司 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建筑面积6578平方米。 | 0.3 |  |
| （五） | 市政（35个） |  |  |  |  |  | 238.84 |  |
| 1 | 宁都县海绵城市建设项目 | 县城投集团公司 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建设海绵型道路工程、海绵型公园与绿地350万平方米、透水铺装220万平方米、雨污排水管、排水泵站建设、水系整治生态修复等。 | 50 |  |
| 2 | 宁都县城中区停车场建设项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 规划建设3处停车场，总用地面积11560㎡，总建筑面积30680㎡，规划泊位数950个。其中：建国街停车场占地面积7260㎡，地下一层地上二层，建筑面积21780㎡，泊位数550个；环西南路停车场占地面积2000㎡，泊位数200个；胜利中路停车场占地面积2300㎡，地下一层地上二层，建筑面积6900㎡，泊位数200个。配套建设电气、给排水、消防、通风、监控、停车场智能管理系统、充电桩、管理用房、卫生公厕等设施。 | 1.215 |  |
| 3 | 宁都县城乡供水一体化二期工程 | 县供水公司 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 重点对15个乡镇自来水厂进行改扩建、升级，利用5+技术打造全县供水总调度，对全县水厂实现智能供水，建设区域水质检测中心，延伸、改造供水管网560公里。 | 3.8 |  |
| 4 | 宁都县城区供水管网工程 | 县供水公司 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 新建供水主管网49公里，改造老旧主管网21公里，户表改造8万只，改造老旧小区供水分支管网100公里，实施分区计量管理，建设数据采集、分析综合管控平台，安装管网压力在线监测设备50套，建设二次增压泵站10座。 | 5.5 |  |
| 5 | 宁都县第二水厂扩建工程 | 县供水公司 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 扩建第二水厂，从5万吨/日扩至10万吨/日，敷设输配水管网59公里，水厂废水回收处理设施1套、处理能力1万吨/日，竹坑水库应急水源1处。 | 3.6 |  |
| 6 | 宁都县城区农贸市场建设项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 新建翠微农贸市场、东门农贸市场等2个农贸市场，规划总建筑面积约为3.5万平方米。 升级改造新庄农贸市场、西厢农贸市场、城北农贸市场、复兴农贸市场等4个农贸市场。 | 1.05 |  |
| 7 | 宁都县天然气管网工程 | 县供水公司 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 建设次高压管网7200米，市政中压管网94100米，智慧燃气建设。 | 2.29 |  |
| 8 | 宁都县城区排水防涝设施建设项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 铺设雨水管42公里，建设检查井、沉泥井、雨水口、排水口等配套设施，建设雨水调蓄设施、排涝泵站等。 | 1.2 |  |
| 9 | 宁都县城区道路路灯节能建设改造工程 | 县城管局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 城区范围内进行道路路灯建设改造，节能升级。 | 1.2 |  |
| 10 | 青塘、石上镇饮用水水质改善项目 | 县供水公司 | 青塘镇石上镇 | 2022 | 2025 | 新建取水口、反应沉淀池、V型滤池、清水池、综合楼等构筑物，新建及改造输配水管网66000m。 | 0.9 |  |
| 11 | 宁都县城区人行道建设改造工程 | 县城管局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 对城区破旧人行道进行改造升级、完善、新建建设人行道等。 | 1.5 |  |
| 12 | 宁都县新材料产业基地水厂 | 县住建局 县供水公司 | 长胜镇 | 2024 | 2026 | 规划建设5万吨/日水厂，分两次建设，本期新建2.5万吨/日，主要建设内容：取水泵站、平流沉淀池、V型滤池、送水泵房、加药间、配电间、废水处理系统、相应配套设施设备，自动化控制设备及输配水管网。 | 1.5 |  |
| 13 | 宁都县城区新、改建公厕建设工程 | 县城管局 | 梅江镇 | 2023 | 2025 | 规划建设25座公厕，总用地面积2344㎡，总建筑面积1194㎡，配套建设导视设施、道路、绿化、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、化粪池工程及其他配套工程。 | 0.21 |  |
| 14 | 城南片区商住开发项目 | 县住建局 县城投集团公司 县商务局 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 1.YN01-h01宜居社区，建筑面积11746平方米;2.YN01-j01宜居社区，建筑面积132095平方米;3.YN01-k01商住小区，建筑面积134180平方米;4.建设金融服务中心、商业综合体、商务办公、金融办公楼，建筑面积248874.5平方米;5.建设商办混合酒店，建筑面积154187.5平方米;6.建设商会大厦。 | 60 |  |
| 15 | 宁都县城区新区大道（暂定名）和文安路西延道路建设项目 | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2020 | 2025 | 项目建设两条道路总长3693.982m，其中新区大道2267m、文安路西延1426.982m。文安路是永宁新城规划路网东西纵向的主要道路。道路起于凌云大道，呈东西走向，与新区大道相交，终点接翠微峰大道。道路全长1426.982m，路幅宽42m。新区大道是永宁新城规划路网南北纵向的主要道路。道路起于田美西路，呈南北走向，与文安路相交，终点接永宁路。道路全长2267m，路幅宽 36m。 | 3.129 |  |
| 16 | 宁都县城南片区永宁中央山地公园及周边道路建设项目 | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 项目总用地面积为141802.38平方米（约212.7037亩），其中永宁中央山地公园92268.29平方米（约138.4025亩），公园周边城市道路49534.09平方米（约74.3012亩）。公园南侧道路总长591.84米，其中宽30米路段长约227.84米，宽42米路段长约364.0米；道路西起凌云大道，东至中山南大道。北侧道路总长约414.01米，道路红线宽度24米，西起凌云大道，东至思进路。公园东侧道路--思进路总长523.78米，道路红线宽度24米，北接京都豪庭西侧水泥路，南至公园南侧30米宽道路。 | 1.2 |  |
| 17 | 宁都县工业园配套设施完善工程项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 园区道路铺设、排水及污水管网、地下管线，亮化、绿化和绿化提升，排洪渠渠道加固提升及护坡工程、垃圾中转站、场地平整，征地拆迁、环保在线监控等。 | 20 |  |
| 18 | 城区“白改黑”建设项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2022 | 2023 | 拟对中山路、环西路、文乡路、城南路、胜利路、城北大道等尚未“白改黑”的道路进行改造，建设内容包括路面修复加铺沥青砼、人行道改造、新建雨污水管及雨污水井、部分雨污水口、检查井提升、路灯灯具更换、交通标线恢复等。 | 1.2 |  |
| 19 | 园区道路（白改黑）项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 园区道路水泥路面约22公里铺设沥青。 | 1.5 |  |
| 20 | 城市道路接通工程 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 打通以下城区断头路并完善相关配套设施。 红山路北段、环西北路、梅苑路、东平路、文鼎大道东延、龙潭路、花园路二路、罗石路西延、紫薇路西延、东方丽都南侧规划道路、九中南侧建设路。 | 2.8 |  |
| 21 | 宁都县D1-D5地块周边道路工程建设项目 | 县住建局 | 梅江镇 | 2021 | 2021 | 项目按城市道路标准进行设计，建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程及照明工程等。其中：1.阳都大道（龙溪路以南）道路等级为城市主干路,长121米，道路红线宽36米。2.三官殿路西延道路等级为城市次干路,长261米，道路红线宽24米。3.郑屋路（龙溪路以南）道路等级为城市支路,长184米，道路红线宽20米。4.下塘路道路等级为城市支路,长280米，道路红线宽16米。 | 0.15 |  |
| 22 | 城南片区永宁中央生态公园及周边道路建设项目 | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 项目总用地面积为202967.06平方米（约304.4506亩），其中公园面积为102593.15平方米（约153.8897亩），水域面积41005.52平方米（约61.5083亩），公园周边道路规划用地面积为59368.39平方米（约89.0526亩），南侧东平路东起凌云大道，西接翠微大道，道路红线宽度36米，长度807.54米；公园西侧阳都大道，北起永宁路，南至东平路，道路红线宽度36米，长度521.02米。 | 1.324 |  |
| 23 | 宁都县城南片区核心区域内城市道路建设项目 | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 项目内道路共有6条（宁贤路、平安路、规划道路1至4）。道路总长约2945米，宽15于30米不等。总用地合约175.32亩。 | 1.1 |  |
| 24 | 装配式建筑（宁都碧桂园） | 县住建局 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 项目总用地面积66559.17平方米，总建筑面积约为162573.63平方米，其中计容面积约133118.34平方米，地下室建筑面积为29455.29平方米，共计19栋。 | 5.74 |  |
| 25 | 装配式建筑 （嘉福蓝湾·铭著） | 县住建局 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 项目总用地面积64158.45平方米，总建筑面积约为205350.42平方米，其中计容面积约160396.12平方米，地下室建筑面积为40752平方米，共计住宅12栋，幼儿园1栋。 | 9.5 |  |
| 26 | 赣江源大道（昌厦公路段）道路改造项目 | 县住建局 | 梅江镇 | 2020 | 2021 | 项目起于翠微东路交叉口往北140m（现加油站），桩号为K0+000，由北向南走向，终于永宁路交叉口往南130m（现忆境江南酒店），桩号为K3+550，全长3.55km,为城市次干路，沥青混凝土路面，设计速度为40km/h，本项目为改扩建工程。 | 0.75 |  |
| 27 | 宁都县工业园供水管网升级扩建工程 | 县供水公司 | 梅江镇竹笮乡 | 2022 | 2025 | 新建供水主管网25公里，改造老旧主管网20公里，实施分区计量管理，建设数据采集、分析综合管控平台，安装管网压力在线监测设备15套，建设二次增压泵2座。 | 0.6 |  |
| 28 | 宁都县工业园天燃气管网工程 | 县供水公司 | 梅江镇竹笮乡 | 2022 | 2025 | 建设次高压管网12公里，市政中压管网35米，智慧燃气建设。 | 0.46 |  |
| 29 | 宁都县登峰大道北延 | 县住建局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 登峰大道向北延伸至翠微峰大道，建设里程约1.8公里。 | 0.9 |  |
| 30 | 宁都县赣江源大道改造 | 县住建局 | 会同乡 梅江镇 | 2020 | 2025 | 赣江源大道全线按城市主干道进行改造，里程约16.1公里。 | 8.5 |  |
| 31 | 宁都县大富至小坑道路改造 | 竹笮乡 政府 | 竹笮乡 | 2022 | 2025 | 将宁都大道大富红绿灯至外环路段按城市主干道标准进行改造，里程约2.5公里。 | 1.2 |  |
| 32 | 宁都县新庄至湖田道路改造 | 梅江镇 政府 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 按城市主干道标准改造新庄至湖田道路，接通昌厦公路东移项目，里程约3公里。 | 1.5 |  |
| 33 | 宁都县乡镇圩镇基础设施改造提升工程项目 | 各乡镇人民政府 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2022 | 对全县24个乡镇圩镇道路、给排水、管网改造、环境整治等。 | 36 |  |
| 34 | 宁都县乡镇农贸市场建设 | 各乡镇人民政府 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2023 | 新建或改建全县24个乡镇农贸市场及配套设施建设。 | 7.2 |  |
| 35 | 九龙湾北侧规划道路及排水设施建设项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 九龙湾北侧规划道路，道路等级为城市支路，道路长531m，红线宽度24m，设计行车速度20km/h，路面结构类型为沥青混凝土路面，人行道采用吸水砖铺装。工程主要建设内容为：道路工程、交通工程、电力照明工程、给排水工程、燃气工程及绿化工程。 | 0.12 |  |
| 二 | 产业升级（100个） |  |  |  |  |  | 695.57 |  |
| （一） | 农业农村（20个） |  |  |  |  |  | 93.27 |  |
| 1 | 江西供销（宁都）冷链物流园基础设施建设项目 | 县供销社 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 新建冷链物流园、农产品交易市场、住宅配套设施“三位一体”中心，用地总面积180亩。 | 4 |  |
| 2 | 宁都县蔬菜交易批发市场建设项目 | 县农业农村局 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 项目占地约100亩，配套完善相应基础设施。 | 1 |  |
| 3 | 宁都县蔬菜大棚建设 | 县城投集团公司 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建成蔬菜大棚5万亩，配套完善相关基础设施建设。 | 30 |  |
| 4 | 黄鸡原种场易址新建项目 | 县农业农村局 | 竹笮乡 | 2021 | 2025 | 建设内容：易址新建用地300亩（其中保种场100亩，后备种鸡培育基地200亩），建筑面积18000㎡（其中后备种鸡场8000㎡，保种场10000㎡），主要包括办公楼，种鸡舍，后备鸡舍，孵化坊，饲料间，工具间，实验室，生活用房等，建设粪污处理配套设施、防疫消毒等生物安全设施，购置养殖生产配套的设施设备。 | 0.2 |  |
| 5 | 宁都县高标准农田建设 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 巩固提升和新建高标准农田面积15万亩。建设内容为土地平整、水源工程、灌排渠道、田间道路及其配套设施。 | 6 |  |
| 6 | 宁都县耕地质量保护与提升 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2022 | 2025 | 耕地质量保护与提升规模67.5万亩。 | 2.7 |  |
| 7 | 宁都县农村人居环境综合整治工程 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 每年实施新农村建设村点200个左右，完善村庄基础设施;购置生活垃圾压缩转运车辆60辆、配置农村生活垃圾分类公共桶15000套，促进农村生活垃圾分类；落实“五定包干”村庄环境长效管护机制，实现299个行政村3380个自村组村庄环境长效管护全覆盖常态化。 | 5.58 |  |
| 8 | 宁都县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2022 | 建设畜禽粪污收集、贮存、处理、利用以及检测相关设施设备。 | 0.5 |  |
| 9 | 宁都县特色产业基地建设及配套设施 | 县农业农村局 青塘镇政府 | 青塘镇等8个乡镇 | 2021 | 2025 | 蔬菜，黄鸡，脐橙，白莲，茶叶、食用菌等产业基地配套设施(水、电、路)建设。 | 3 |  |
| 10 | 脐橙种苗繁育基地建设 | 县农业农村局 | 石上镇 | 2021 | 2025 | 扩建无病毒容器苗木繁育场，新建采穗网室1500平方米，育苗温室1000平方米，防虫网棚20000平方米，母本园10亩。 | 0.05 |  |
| 11 | 柑橘黄龙病综合防控项目 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建设3个危险病虫害监测点，15个核心综合防控示范基地；开展飞机飞防统防统治防木虱；开展黄龙病防控技术培训；开展病树普查与清除；聘用黄龙病防控果技员。 | 0.5 |  |
| 12 | 果园提升建设 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 硬化基地果园主干道230公里；脐橙肥水一体化建设5万亩；推广喷药机械设备5万亩；建设标准生态示范园5万亩。 | 6 |  |
| 13 | 脐橙产业机械化装备推广 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 大力推广喷药、修剪、施肥机械和园内运输等省力化机械设施的使用。 | 0.15 |  |
| 14 | 宁都县2020年农村环境综合整治项目 | 县生态环境局 | 宁都县 | 2021 | 2021 | 生活污水：新建11套污水处理设施及配套收集管网（主体工艺为一体化生化处理反应器，总处理规模1290t/d，配套管网总长40.395km）；生活垃圾：设置清运工具900套、垃圾压缩车2辆、小型铲车2辆、垃圾收运车5辆、户外垃圾桶800个、户用垃圾桶8000个。 | 0.25 |  |
| 15 | 宁都县青塘镇全域土地综合整治试点项目 | 县自然资源局 | 青塘镇 | 2021 | 2023 | 全域土地综合整治规模1688.18公顷(其中农用地整理1056.44公顷、建设用地整理471.92公顷、生态修复33.29公顷、其他整治126.53公顷）。 | 2.14 |  |
| 16 | 宁都县金鑫源畜牧发展有限公司年存栏20000头母猪扩繁场建设及生猪屠宰加工冷链物流配送项目 | 县农业农村局 | 东山坝镇 石上镇 | 2021 | 2025 | 1.项目总用地面积380亩，总建筑面积86835平方米2.GP配怀舍1栋、GP分娩舍1栋、GP附属房1栋；3.PS配怀舍6栋、PS分娩舍6栋、PS附属房6栋；4.公猪舍2栋，项目配套建设污水处理系统、环境控制系统、辅助生产用房、高压泵房、车辆洗消房、车辆烘干房、有机肥车间、办公用房、综合房等相关设施；5.生猪屠宰加工及冷链物流配送；6.水电、道路硬化等配套设施。 | 5.3 |  |
| 17 | 桃花坞生态农业田园综合体项目 | 县农业农村局 | 大沽乡 | 2021 | 2025 | 以有机油茶等生态种植及养殖为产业主体，以大沽原生态自然风光为依托，打造一个现代有机生态农业田园综合体示范点。 | 2 |  |
| 18 | 宁都县农业示范园建设 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建设蔬菜、脐橙、黄鸡、食用菌、休闲农业等10个产业示范园；升级3个省级示范园和3个县级示范园。 | 5 |  |
| 19 | 宁都县农产品质量标准体系建设 | 县农业农村局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建设10万亩绿色标准农产品生产基地，500亩农产品精深加工区。 | 10 |  |
| 20 | 宁都县农村基础设施巩固提升项目 | 县乡村振兴局及相关行业扶贫部门 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2023 | 全县299个行政村基础设施巩固提升，推动脱贫村与非贫困村均衡发展，夯实乡村振兴发展基础。 | 8.9 |  |
| （二） | 林业（5个） |  |  |  |  |  | 1.05 |  |
| 1 | 湿地保护与恢复 | 县林业局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 水岸植被恢复8.6公顷，水生植被恢复10.8公顷，生态清淤400公顷，宣教展示、管理服务、勘察设计3处。 | 0.05 |  |
| 2 | 油茶产业发展 | 县林业局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 新建高产油茶林0.8万亩，实施老油茶林改造1万亩，提升低产新造油茶林1.8万亩。 | 0.372 |  |
| 3 | 毛竹低改 | 县林业局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 低产毛竹林改造5万亩、新修竹林道路30公里。 | 0.25 |  |
| 4 | 宁都县重点防护林建设工程 | 县林业局 | 宁都县 | 2021 | 2021 | 人工造林0.4万亩，退化林修复1.0万亩，封山育林1万亩。 | 0.08 |  |
| 5 | 赖村镇万亩中药材种植基地 | 县林业局 | 赖村镇 | 2021 | 2023 | 新种植中药材1万亩基地，配套基础设施。 | 0.3 |  |
| （三） | 工业（46个） |  |  |  |  |  | 429.63 |  |
| 1 | 宁都童装智造产业园项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 项目用地面积1000亩，建设集儿童服装、鞋帽、饰品、动漫、文具等产品的研发、设计、生产。 | 40 |  |
| 2 | 宁都县电子信息产业园标准厂房建设项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 建设电子信息产业园标准厂房100万平方米及其配套基础设施。 | 25 |  |
| 3 | 宁都县新材料产业基地项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2022 | 2025 | 极地规划建设面积5000亩，用于建设锂电新材料检测中心及交易市场建设、配套的安全、环保、污水和固废、园区安全生产、水电、管网等基础设施。 | 100 |  |
| 4 | 江西稻来香食品有限公司年屠宰加工5000万羽宁都黄鸡建设项目 | 县农业农村局 | 竹笮乡 | 2020 | 2025 | 年屠宰冷链加工5000万羽宁都黄鸡的生产线，以及黄鸡食品深加工，其中2020-2023年为前一期建设，计划建成年屠宰冷链加工2000万羽；2023-2025年为二期建设，计划建成年屠宰冷链加工3000万羽。 | 5 |  |
| 5 | 森图服饰年产800万件童装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地30亩，总建筑面积10万平米，建设年产800万件童装生产线。 | 10 |  |
| 6 | 宁都县校服生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 建设年产500万套校服的生产能力。 | 3 |  |
| 7 | 年产500万件男童服装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目用地面积100亩，总建筑面积68000平方米，建设25条男童服装生产线。 | 5 |  |
| 8 | 年产500万件女童服装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2022 | 2023 | 项目用地面积80亩，总建筑面积53300平方米，建设20条女童服装生产线。 | 3.1 |  |
| 9 | 年产500万件婴幼童装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2022 | 2023 | 项目用地面积100亩，总建筑面积68600平方米，建设25条婴幼童装生产线。 | 3.8 |  |
| 10 | 年产5000万米童装配套布料生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2023 | 2024 | 项目用地面积100亩，总建筑面积68000平方米，建设20条童装配套布料生产线。 | 3.8 |  |
| 11 | 年产600万件高档男式西服生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2023 | 2025 | 项目用地面积180亩，总建筑面积120000平方米，建设高档男式西服生产线。 | 7 |  |
| 12 | 领丰电子年产3亿件通讯设备配件及电子元器件生产线二期项目 | 县工信局 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2020 | 2023 | 项目占地284亩，建筑面积25万平米，建设年产3亿件通讯设备配件及电子元器件生产线。 | 22 |  |
| 13 | 年产1200万pcs电容式触摸屏项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2022 | 2023 | 项目用地面积110亩，总建筑面积85000平方米，建设电容式触摸屏生产线。 | 3 |  |
| 14 | 高像素摄像头生产线项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2022 | 2023 | 项目用地面积100亩，总建筑面积70000平方米，建设高像素摄像头生产线。 | 3 |  |
| 15 | 年产手机零部件2000万件、装配手机外壳700万件、模具200套生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2023 | 2024 | 项目用地面积120亩，总建筑面积90000平方米，建设手机零部件、外壳、模具生产线。 | 3.5 |  |
| 16 | 高档电子接插件生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2023 | 2025 | 项目用地面积50亩，总建筑面积35000平方米，建设高档电子接插件生产线。 | 1.5 |  |
| 17 | 年产6000吨六氟磷酸锂项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2022 | 2023 | 建设年产6000吨六氟磷酸锂生产线。 | 5 |  |
| 18 | 年产5万吨氢氟酸加工项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2023 | 2024 | 建设年产5万吨氢氟酸加工生产线。 | 6 |  |
| 19 | 年产1.5万吨磷酸铁锂或钴酸锂加工项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2023 | 2024 | 建设年产1.5万吨磷酸铁锂或钴酸锂加工生产线。 | 5 |  |
| 20 | 锂离子动力和储能电池加工项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2024 | 2025 | 建设锂离子动力和储能电池加工生产线。 | 10 |  |
| 21 | 宁都县新能源光伏组件建设项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2024 | 建设高性能光伏组件年产能1000MW的生产能力。 | 10 |  |
| 22 | 七波辉年产900万件童装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2023 | 项目占地35亩，总建筑面积12万平米，建设年产900万件童装生产线。 | 11 |  |
| 23 | 虹瑞服饰年产500万件童装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2023 | 项目占地18亩，总建筑面积5万平米，建设年产500万件童装生产线。 | 5.1 |  |
| 24 | 吉米服饰年产250万件童装生产项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地10亩，总建筑面积2万平米，建设年产250万件童装生产线。 | 2.2 |  |
| 25 | 华柏智造年产700万件儿童泳装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2023 | 项目占地30亩，总建筑面积10万平米，建设年产700万件儿童泳装生产线。 | 10 |  |
| 26 | 明德服饰年产400万件泳装生产项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地15亩，总建筑面积5万平米，建设年产400万件泳装生产线。 | 4 |  |
| 27 | 东誉服饰年产300万件服装生产项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地12亩，总建筑面积3万平米，建设年产300万件服装生产线。 | 2.5 |  |
| 28 | 博骏服饰有限公司年产400万件休闲装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地15亩，总建筑面积5万平米，建设年产400万件休闲装生产线。 | 5 |  |
| 29 | 新柔航空年产1500万套航空用品技术改造生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地25亩，总建筑面积2万平米，建设年产1500万套航空用品技术改造生产线。 | 2.5 |  |
| 30 | 鹏润服饰年产500万件服装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地16亩，总建筑面积5.2万平米，建设年产500万件服装生产线。 | 4.5 |  |
| 31 | 富彩塑胶年产3亿套童装四合扣生产项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2021 | 2021 | 项目占地10亩，总建筑面积2万平米，建设年产3亿套童装四合扣生产线。 | 1.5 |  |
| 32 | 开心树年产600万件童装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2023 | 项目占地16亩，总建筑面积6万平米，建设年产600万件童装生产线。 | 5 |  |
| 33 | 福明林产年产2.5万吨松香树脂、松香酣油脂等生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地28亩，总建筑面积2万平方米，主要建设生产松香树脂、松香酣油脂2.5万吨生产线。 | 2 |  |
| 34 | 浪峰服装有限公司年产600万件套浪峰品牌服装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2022 | 2023 | 项目占地23亩，总建筑面积2.3万平方米，主要建设年产600万件套浪峰品牌服装生产线。 | 1.6 |  |
| 35 | 东元环境科技有限公司年处理2万台报废机动车拆解综合利用项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地35亩，总建筑面积2.5万平方米，主要建设废旧汽车拆解区、仓库区、分拣区、办公及生活区。 | 3 |  |
| 36 | 创华轻纺年产800万件箱包生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地20亩，总建筑面积2万平方米，建设年产800万件箱包生产线。 | 3 |  |
| 37 | 华盛新材料有限公司年产1.5亿条门窗密封条生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2022 | 2023 | 项目占地15亩，总建筑面积1.2万平方米，建设年产1.5亿条门窗密封条生产线。 | 1 |  |
| 38 | 佰大塑料有限公司年产塑料制品1000万件生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目占地10亩，总建筑面积1万平方米，建设年产塑料制品1000万件生产线。 | 1 |  |
| 39 | 宁都县赣商创业园标准厂房及配套基础设施建设项目 | 县城投集团公司 | 县工业园 | 2020 | 2023 | 项目总用地面积约274.28亩，分两地块进行建设。其中:地块一项目规划用地面187.69亩，建项目建筑面积228960㎡,并配套建设水电、消防、给排水及周边规划道路等相关基础设施，地块二用地面积86.59亩，总建筑面积112943.86㎡，建设内容包括办公楼、电商车间、厂房、人才公寓、锅炉房，地下室及1#、2#、3#值班室。并建设水电、消防、给排水及配套基础设施等。 | 8.8 |  |
| 40 | 宁都县赣商创业园D区建设项目（电商扶贫标准厂房） | 县城投集团公司 | 县工业园 | 2019 | 2021 | 总用地面积合200亩，拟建项目总建筑面积244288.96 m²，其中：1#办公楼14586.66 m²（含地下室3505.42 m²），2#-15#厂房182641.16 m²，16#电商中心3652.54 m²，17#多功能活动中心5714.09 m²，18#产业研发中心5228.73 m²，19#-20#宿舍、食堂32465.78 m²（含地下室3512.10 m²）。容积率1.78，建筑密度33.3%，绿化率17%，停车位993个。 | 5.63 |  |
| 41 | 童装产业城建设项目 | 县工业园区管委会 县城投集团公司 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 依托宁都火车站建设一座产城融合、产旅结合的童装产业城，集童装批发、休闲娱乐、电商直播、餐饮住宿等功能一体。 | 5 |  |
| 42 | 宁都县轻纺服装产业园标准厂房建设项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 建设轻纺服装产业园标准厂房100万平方米及其配套基础设施。 | 50 |  |
| 43 | 轻纺服装面辅料交易市场建设项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 项目占地100亩，建筑面积20万平米；完善交易市场配套水电、通信基础设施建设。 | 10 |  |
| 44 | 年产1000万套童装生产项目 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2022 | 项目用地面积120亩，总建筑面积80000平方米，建设26条童装生产线。 | 6 |  |
| 45 | 宁都县果品采后商品化处理及精深加工项目 | 县农业农村局 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 建设5万吨脐橙贮藏保鲜库；建设果品加工生产线10条（15吨/小时）；新建脐橙精深加工企业1家。 | 2.6 |  |
| 46 | 亚洲豹公司年产男夹克500万件项目 | 县工信局 | 县工业园 | 2021 | 2023 | 年产男夹克500万件。 | 2 |  |
| （四） | 服务业（26个） |  |  |  |  |  | 162.3 |  |
| 1 | 宁都县翠微峰创5A景区工程项目 | 县文广新旅局 | 梅江镇 | 2020 | 2023 | 青龙岩景区开发建设，易堂遗址修复；金精洞道教文化和莲花山禅宗文化提升；建设游步道、栈道、生态停车场等相关旅游设施；周边环境整治。 | 6 |  |
| 2 | 宁都星级酒店建设 | 县文广新旅局 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 1.酒店级别：5星;2.酒店规模：500床位; 3.建筑面积约20000平方米（含配套设施）。 | 10 |  |
| 3 | 湛田温泉小镇建设 | 县文广新旅局 湛田乡政府 | 湛田乡 | 2021 | 2025 | 温泉康养酒店、旅居社区、文化体验区。 原村（白石、蓝田）温泉特色民宿。 | 30 |  |
| 4 | 东龙古村创建5A乡村旅游点建设 | 县文广新旅局 田埠乡政府 | 田埠乡 | 2020 | 2023 | 建设游客服务中心、游步道、生态停车场、民俗展演厅、民宿；修缮历史建筑和传统建筑等。 | 2 |  |
| 5 | 长木欢乐园乡村旅游景点建设 | 县文广新旅局 梅江镇政府 | 梅江镇 | 2020 | 2023 | 1.研学拓展基地建设；2.生态农庄提升；3.高空玻璃水滑建设；4.特色民宿打造；5.萌宠动物园建设。 | 2 |  |
| 6 | 赖村九寨十八岩旅游开发建设项目 | 县文广新旅局 赖村镇政府 | 赖村镇 | 2022 | 2024 | 1.以4A级旅游景区标准打造九寨十八岩；2.建设游客服务中心、客家美食街、乡村文化演艺中心、休闲农庄、特色民宿、露营基地等及周边配套提升。 | 2 |  |
| 7 | 客家民俗美食城项目 | 县文广新旅局 | 梅江镇 | 2022 | 2022 | 建设美食广场、美食一条街、客家美食旗舰店、客家民俗展演中心、客家文化陈展馆、旅游商品旗舰店。 | 2 |  |
| 8 | 钓锋中华茶博园旅游开发建设项目 | 县文广新旅局 钓锋乡政府 | 钓锋乡 | 2020 | 2023 | 建设茶叶加工仿古建筑区、茶园博物馆、黄金茶育苗科技中心、人工湖等。 | 3.5 |  |
| 9 | 弘铭源生态农庄创建4A乡村旅游点建设 | 县文广新旅局 竹笮乡政府 | 竹笮乡 | 2020 | 2023 | 1.游客服务提升：游客中心与配套服务升级；2.体验项目增设：民俗演艺广场、民宿、研学、田园观光、高尔夫练习场。 | 1.5 |  |
| 10 | 大沽旸霁古村4A乡村旅游点建设 | 县文广新旅局 大沽乡政府 | 大沽乡 | 2021 | 2023 | 建设游客服务中心、停车场、游步道、栈道、乡民广场、古村街巷、古宅茶吧、乡村戏台、特色民宿、客栈、稻田景观区、植物造型艺术园、农户果蔬园等。 | 1.5 |  |
| 11 | 黄陂凤溪湾生态农庄创建4A乡村旅游点项目 | 县文广新旅局 黄陂镇政府 | 黄陂镇 | 2021 | 2023 | 项目用地面积300亩，规划建设游客服务中心、珍禽观赏区、水果采摘区、农业景观区、户外拓展活动区、文化娱乐赛事大舞台、民宿和美食体验区等八大功能区。 | 2.6 |  |
| 12 | 东韶凌云山旅游景区开发项目 | 县文广新旅局 东韶乡政府 | 东韶乡 | 2021 | 2024 | 建设旅游公路、游步道、登山健身步道、游客服务中心、休息亭、旅游公厕、停车场等 | 1.5 |  |
| 13 | 肖田大龙山旅游景区开发项目 | 县文广新旅局 肖田乡政府 | 肖田乡 | 2021 | 2024 | 1.以国家森林康养基地标准为要求，打造景区；2.旅游基础设施与服务设施配套：交通、游客服务中心、旅游厕所等3.提升省级自然保护区的科研教育功能：科普园、自然教育基地。 | 1.5 |  |
| 14 | 肖田朗际古村旅游开发项目 | 县文广新旅局 肖田乡政府 | 肖田乡 | 2021 | 2024 | 朗际古村落的修缮保护、旅游公路、游客中心、游步道、旅游公厕、停车场、环境整治,开发建设赣江源瀑布。 | 1.5 |  |
| 15 | 宁都低空巡游项目 | 县文广新旅局 | 梅江镇石上镇安福乡洛口镇 | 2022 | 2025 | 1.配合宁都通用机场建设，提供全域低空巡游服务（丹霞风光+山水风光）;2.石井、团结水库两个热气球升降点建设;3.私人飞行驾校. | 1 |  |
| 16 | 团结水库旅游开发 | 县文广新旅局 | 洛口乡 | 2022 | 2025 | 新建景观山庄、水上冲浪、花果采摘园、山中狩猎、林中休闲区。 | 2 |  |
| 17 | 武华山旅游景区开发项目 | 县文广新旅局 | 田埠乡 | 2022 | 2025 | 1、旅游基础设施：南田至武华山旅游公路、游步道、游客服务中心、休息亭、停车场等；2、武华寺庙修复；3、黄金茶叶基地；4、武华山禅修旅游产业园。 | 1.5 |  |
| 18 | 会同鹧鸪状元文化园建设项目 | 县文广新旅局 | 会同乡 | 2022 | 2025 | 建设入口接待区,状元文化新街区、研学旅行区、体验区、衍生品展销区等、廉政文化教育区、生态田园观光区共七个区域。 | 2 |  |
| 19 | 宁都县现代物流园区 | 县交通运输局 县城投集团公司 | 竹笮乡 | 2021 | 2025 | 建筑面积 173万平方米,建设物流中心、办公区、仓储物流、铁路物流区、危化品区、物流加工区、冷链物流项目等。 | 50 |  |
| 20 | 宁都县商会大厦 | 县工商联 县商务局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 建设用地面积100亩。建设四星级以上酒店、高端商务中心、企业公馆、高端的人才住房等。 | 5 |  |
| 21 | 大土楼樱花茶园 | 县文广新旅局 小布镇政府 | 小布镇 | 2021 | 2023 | 建设游客服务中心，樱花茶叶文化博物馆、茶叶展销中心、民宿、生态停车场、环山游步道、生态茶园，景观樱花、珍贵树种种植、休闲娱乐设施等。 | 2.1 |  |
| 22 | 宁都县小布镇热水湾乡村5A级景区项目 | 小布垦殖场 | 小布镇 | 2021 | 2023 | 项目总建筑面积约1.7平方公里，规划建设花海温泉旅游度假区。建设游客服务中心、花海、温泉、清霏山居等核心内容，建成5A级标准的花海温泉特色景区并对外开放。 | 3.5 |  |
| 23 | 童忆乡村文旅康养综合体项目 | 竹笮乡政府 | 竹笮乡 | 2021 | 2023 | 项目总面积550亩，以乡村田野休闲 、观光 、乡村文旅、乡村康养为主题的综合体项目建设。 | 5 |  |
| 24 | 龙溪湖商贸中心及周边商圈建设 | 梅江镇政府 | 梅江镇 | 2021 | 2021 | 建设大型超市、餐饮、主题卖场等，建筑面积约6000平方米。 | 1 |  |
| 25 | 青塘富硒特色小镇项目 | 青塘镇政府 | 青塘镇 | 2021 | 2023 | 建设富硒农业观光、富硒科普教育、硒式生活体验、富硒膳食、富硒养生休闲服务基地、硬化青塘河沿河滨江路。在社岗村、孙屋村、河背高标准建设富硒种植蔬菜基地5000亩。配套建设"一站四中心",建设河堤巩固提升工程，污水处理厂，休闲健身广场、自来水提升工程等。 | 19 |  |
| 26 | 小布镇示范镇建设 | 小布镇政府 | 小布镇 | 2020 | 2022 | 对镇区基础设施全面完善，积极发展红色旅游和茶叶产业，年内争取完成红色旧址修缮、南团至下潮公路、湖家边至莆田公路、水西后寨公园等基础设施；建设观光茶园、蔬菜基地等农业产业基地；探索一套涵盖社会治理、乡风文明、环境整治等长效管理机制。 | 2.6 |  |
| （五） | 新动能（3个） |  |  |  |  |  | 9.42 |  |
| 1 | 小布红色苏区小镇 | 县文广新旅局 小布镇政府 | 小布镇 | 2020 | 2022 | 建设红色研学基地、李赐凡纪念、水西后寨公园、观光茶园、游客中心二期、旅游公路、景区周边旅游等。 | 5.45 |  |
| 2 | 田头镇双创小镇一园一中心建设 | 县发改委 田头镇政府 | 田头镇 | 2021 | 2022 | 规划用地100亩，建设田头镇创业园及创业就业服务中心。 | 1.5 |  |
| 3 | 梅江镇运动小镇建设项目 | 梅江镇政府 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 老溪村游步道、便民桥、污水处理厂、景观桥、公厕、拦砂坝、垃圾处理站、道路绿化亮化、农田整治、蔬菜大棚建设、河道整治等基础设施及欢乐谷、高尔夫球练习馆等乡村旅游项目。 | 2.47 |  |
| 三 | 公共服务（73个） |  |  |  |  |  | 203.18 |  |
| （一） | 教育（7个） |  |  |  |  |  | 15.49 |  |
| 1 | 宁都县义务教育学校建设工程 | 县教科体局 | 宁都县 | 2021 | 2026 | 田头中心小学等19所学校新征地360亩，新建校舍总面积150100平方米及室外配套工程。 | 6.21 |  |
| 2 | 宁都县高中学校建设工程 | 县教科体局 | 宁都县 | 2022 | 2024 | 新建博生中学，新建校舍88400平方米及配套工程。宁都中学新校区扩建教师宿舍330套，建筑面积13200平方米；学生宿舍10000平方米。宁师中学新建教舍6000平方米及配套工程。 | 4.68 |  |
| 3 | 宁都县学前教育推进工程 | 县教科体局 | 宁都县 | 2022 | 2026 | 新建第六、七、八、九幼儿园及赖村镇、田头镇、长胜镇、钓峰乡公立幼儿园等8所幼儿园。 | 2.1 |  |
| 4 | 工业园区特殊教育学校 | 县教科体局 | 宁都县 | 2021 | 2024 | 占地36亩，新建校舍10000平方米及室外配套工程。 | 0.4 |  |
| 5 | 宁都县职业教育学校 建设工程 | 县职业技术学校 | 宁都县 | 2021 | 2022 | 新建校舍15000平方米及运动场等配套设施。 | 0.4 |  |
| 6 | 宁都县委党校（红色旅游培训基地）建设项目（一期） | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2020 | 2021 | 项目总规划面积为125.73亩，总建筑面积为27471.63㎡，其中计容建筑面积22922.95㎡，不计容面积4548.68㎡。建筑占地面积7542.01㎡，建筑密度9.53%，容积率0.29，绿地率53.03%，机动车位279辆，非机动车位150辆。完善给排水、供电、绿化、道路及硬化、消防等设施。 | 1.4 |  |
| 7 | 黄金茶产业实训基地 | 钓峰乡政府 | 钓峰乡 | 2021 | 2021 | 建筑面积2000平方米。 | 0.3 |  |
| （二） | 文化（8个） |  |  |  |  |  | 16.38 |  |
| 1 | 宁都县中央苏区反“围剿”战争纪念馆提升工程 | 县文广新旅局 | 梅江镇 | 2020 | 2023 | 建设游客中心、生态停车场、景观小品、游步道、园林、景区智慧导览系统和陈展提升工程、VR馆等。 | 1.38 |  |
| 2 | 宁都起义纪念馆创建国家4A级景区项目 | 县文广新旅局 | 梅江镇 | 2020 | 2023 | 建筑面积4000平方米，建设游客服务中心、纪念馆、广场、园林景观、陈列布展工程等。 | 1.1 |  |
| 3 | 宁都县文化艺术中心建设项目 | 县文广新旅局 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 建筑面积43000平方米，建设文化馆、博物馆、图书馆、科技馆、非遗馆、青少年活动中心、文化阅览室、公共展览区、文化活动区、广播电视区、演艺区。 | 10 |  |
| 4 | 东山坝红色革命遗址群建设项目 | 县文广新旅局 东山坝镇政府 | 东山坝镇 | 2020 | 2022 | 新建旅游公路6公里，修缮红色旧址，新建游客中心、停车场、旅游公厕、虎蛙稻生态农业园、观光休闲农庄、红五星广场、东山公园、民宿等。 | 1.3 |  |
| 5 | 江西省苏维埃纪念园建设 | 县文广新旅局 | 梅江镇 | 2020 | 2023 | 修缮江西省委旧址、江西省苏维埃政府旧址、江西军区旧址，新建旅游公路、游客服务中心、纪念广场、停车场、游步道等。 | 1.1 |  |
| 6 | 黄陂会议旧址群建设 | 县文广新旅局 黄陂镇政府 | 黄陂镇 | 2020 | 2022 | 修缮黄陂会议旧址、中共苏区中央局第一次扩大会议旧址、红一方面军总司令部旧址等10处，建设纪念广场、游步道、停车场等。 | 1 |  |
| 7 | 罗牧文化博物馆 | 县文广新旅局 钓峰乡政府 | 钓锋乡 | 2021 | 2024 | 罗牧书画广场、场馆等文化基础设施建设，占地20亩，场馆建筑面积1000㎡等。 | 0.3 |  |
| 8 | 宁都县工人文化宫建设项目 | 县总工会 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建筑面积约6800平方米，建设阅览室、多功能厅、教室等教育场所，棋牌室、卡拉OK等文化场所，篮球、羽毛球、台球馆等健身场所，服务职工的办公场所。 | 0.2 |  |
| （三） | 卫生（15个） |  |  |  |  |  | 36.33 |  |
| 1 | 江西省赣州市宁都县人民医院（赣东南区域医疗中心） | 县人民医院 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 项目占地面积300000平方米，建筑面积220000平方米。 | 19 |  |
| 2 | 宁都县乡镇卫生院易址新建项目 | 县卫健委 竹笮卫生院 对坊卫生院 长胜卫生院 固村卫生院 | 竹笮乡对坊乡长胜镇固村镇 | 2021 | 2023 | 迁建竹笮、对坊、长胜、固村乡镇卫生院，总建筑面积92000平方米、床位800张。 | 4.5 |  |
| 3 | 宁都县人民医院医技大楼建设项目 | 县人民医院 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 项目占地面积2400平方米，建筑面积27000平方米。含室内外装修，设备购置。 | 1.3 |  |
| 4 | 宁都县人民医院急诊指挥中心建设项目 | 县人民医院 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 二级甲等综合医院，建筑面积19000平方米，床位200张。 | 1.2 |  |
| 5 | 宁都县人民医院河东分院建设项目 | 县人民医院 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 二级 甲等 综合医院，建筑面积21000平方米，床位210张。 | 1.1 |  |
| 6 | 县公共卫生及应急物资储备中心建设项目 | 县疾控中心 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 项目总占地面积10亩，建筑面积12000平方米及相关设备采购。 | 1.1 |  |
| 7 | 宁都县人民医院临床技能培训中心及帮扶专家楼建设项目 | 县人民医院 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 占地面积2500M2、建筑面积20000㎡,新建培训中心及帮扶专家楼一栋。 | 0.8 |  |
| 8 | 宁都县精神病医院（县第三人民医院）二期项目 | 县精神病医院 | 长胜镇 | 2021 | 2022 | 项目占地面积20亩，新建住院部、康复中心、功能楼及设备购置，完善污水处理、围墙等配套设施。 | 1.05 |  |
| 9 | 宁都县中医院医技大楼建设项目 | 县中医院 | 梅江镇 | 2120 | 2023 | 项目占地面积1000平方米，建筑面积6000平方米，新建医技大楼，购置医疗设备及完善医疗信息系统、供电、给排水等配套设施。 | 1.05 |  |
| 10 | 宁都县提升医疗信息化建设工程项目 | 县卫健委 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 建设全县医疗信息化影像中心、医共体信息系统、智慧医疗系统等。 | 1.05 |  |
| 11 | 宁都县妇幼大楼及信息化建设项目 | 县人民医院 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 占地面积1400M2，建设面积8600M2,完善智慧医疗信息系统。 | 0.75 |  |
| 12 | 宁都县疾控机构标准化建设项目 | 县疾控中心 | 梅江镇 | 2021 | 2021 | 占地面积15亩，建筑面积20000平方米。 | 1 |  |
| 13 | 宁都县人民医院内科综合大楼建设项目 | 县人民医院 | 梅江镇 | 2019 | 2021 | 内科大楼1栋，地上11层，地下室1层，设置床位170张，总建筑面积为19700.5㎡（其中地上计容面积15850㎡，地下建筑面积为3850.5㎡），建筑占地面积为1771.6㎡。 | 0.81 |  |
| 14 | 宁都县传染病医院建设项目 | 县卫健委 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 用地30亩，建筑面积25000平方米。 | 1.5 |  |
| 15 | 宁都县人民医院残疾人康复中心 | 县人民医院 | 梅江镇 | 2021 |  | 项目占地面积1085.78平方米，建筑面积5222.9平方米。含室内外装修，设备购置。 | 0.12 |  |
| （四） | 体育（7个） |  |  |  |  |  | 38.27 |  |
| 1 | 宁都县户外运动营地建设项目 | 肖田乡政府 小布镇政府 县梅江灌区水利枢纽管理中心 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 新建户外营地18个，房车营地4个，200部车容量露营基地，100个皮划艇运动营地，山地自行车赛道13km，登山步道15km，垂钓基地4个，面积60640㎡及军事拓展、体育集训、农耕文化体育中心等。 | 23.7 |  |
| 2 | 宁都县体育健身步道建设项目 | 县教科体局 有关乡镇人民政府 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 建设健身步道264.3公里。 | 13 |  |
| 3 | 全民健身项目 | 县教科体局 梅江镇政府 小布镇政府 | 宁都县 | 2021 | 2022 | 新建11人制足球场1个、排球场2个、塑胶篮球场2个、旱冰场1个及基础设施；新建B级登山步道4200米；C级登山步道6500米；建设占地面积200亩的运动公园，建设彩色沥青自行车道，入园路，登山步道及配套设施。 | 0.66 |  |
| 4 | 校园体育设施 | 县教科体局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 对24个乡、镇中小学，15个县城中小学体育设施进行改造，建物理隔离带，完善体育设施。 | 0.15 |  |
| 5 | 宁都县体育公园建设项目 | 县城投集团公司 县住建局 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 新建3个体育公园健身步道长度10公里、完善配套设施、综合服务区、休息站、接待站、标识系统、救援系统等立体化基础设施。 | 0.5 |  |
| 6 | 宁都县社会足球场地设施建设项目 | 县教科体局 有关乡镇人民政府 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 新建2个11人制足球场，400米环形跑道田径运动场及配套设施，占地面积6000平方米及新建12个5人制或7人制足球场，面积27000平方米。 | 0.16 |  |
| 7 | 宁都县全民健身中心建设项目 | 县工业园区管委会 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 总用地面积6900平方米，建筑占地面积1320平方米，建筑面积2640平方米。主要建设羽毛球馆、乒乓球馆、气排球场和周边配套设施。 | 0.1 |  |
| （五） | 养老（8个） |  |  |  |  |  | 19.14 |  |
| 1 | 宁都县康养中心建设项目 | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 建筑面积228695平方米，床位4000张。完善给排水、供电、绿化、道路及硬化、消防等设施。 | 12 |  |
| 2 | 宁都县医养结合康复中心建设项目 | 县卫健委 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 建筑面积20000平方米，设立床位200张。 | 1.2 |  |
| 3 | 宁都县光荣院建设项目 | 县退役军人事务局 | 梅江镇 | 2022 | 2024 | 建筑面积15000平方米，床位1500张。 | 1 |  |
| 4 | 宁都县社会福利中心二期（颐养中心） | 县民政局 | 梅江镇 | 2020 | 2024 | 总建筑面积22229平方米，床位450张。 | 1.2 |  |
| 5 | 新建或改建中心敬老院14所 | 县民政局 | 梅江镇等14个乡镇 | 2022 | 2025 | 新建或改建梅江等14个乡镇敬老院、总建筑面积37500平方米，建设床位1500张。 | 1.7 |  |
| 6 | 城乡一体化居家和社区养老服务设施 | 县民政局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2025 | 新建城市居家和社区养老服务中心及社区嵌入式养老院38个（梅江城市社区管委会13个，其他乡镇社区25个），建设服务用房及配套设施。建筑面积52500平方米。 | 1.57 |  |
| 7 | 宁都县儿童福利院（未保中心）建设项目 | 县民政局 | 梅江镇 | 2020 | 2021 | 项目占地20亩，建设业务用房3500平方米。购置床位100张。 | 0.2 |  |
| 8 | 县老年活动中心 | 县委组织部 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 新建老年活动中心，总建设面积6753.41㎡；室外配套活动场所（含露天门球场4个，气排球场2个），面积6000㎡。 | 0.27 |  |
| （六） | 其他社会事业（11个） |  |  |  |  |  | 64.295 |  |
| 1 | 城市棚户区改造 | 县住房保障安置服务中心 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 改造面积28万平方米，改造1400户，实行货币补偿。 | 14 |  |
| 2 | 宁都县城区立面改造项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2022 | 2027 | 主要是对城区的沿街建筑物立面和景观进行亮化，装饰（包含对空调外机、滴水管、店招、防盗网等进行改造、统一）进行提升改造。 | 10 |  |
| 3 | 宁都县城区背街小巷改造项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2022 | 2026 | 对城区背街小巷进行基础设施改造，相关道路工程实施新建、硬化、修复或重建，造当增加居民活动空间；对雨、污水管网以进行全面疏通清理，确保污水管线畅通以及配套道路、电力设施、通讯线缆、照明设施、绿化、景观节点等相关基础设施进行更新改造建设。 | 9 |  |
| 4 | 宁都县老旧小区改造 | 县住建局 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 改造老旧小区25个，2021年3个，2022年9个，2023年13个，涉及居民17920户。 | 5.095 |  |
| 5 | 宁都县少共国际师纪念馆新建项目 | 县退役军人事务局 | 县革命烈士纪念馆 | 2022 | 2024 | 建筑面积2000平方米。 | 1.5 |  |
| 6 | 宁都县革命烈士纪念馆、赵博生烈士陵园、青塘镇等乡镇9座纪念碑改建扩建项目 | 县退役军人事务局 | 原址 | 2022 | 2024 | 改建扩建宁都县革命烈士纪念馆10万平方米，改造扩建宁都县赵博生烈士陵园8万平方米，原址维修青塘镇等乡镇9座纪念碑。 | 1.2 |  |
| 7 | 宁都县军人公墓新建项目 | 县退役军人事务局 | 梅江镇 | 2024 | 2025 | 占地面积100000平方米，建设10000个墓地。 | 1 |  |
| 8 | 宁贤府人才住房建设项目 | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2020 | 2022 | 总用地面积55.08亩，总建筑面积为95405.95㎡。建筑占地面积5730.75㎡。 | 4.5 |  |
| 9 | 园区职工保障住房建设 | 县工业园区管委会 | 县工业园 | 2021 | 2025 | 占地面积约200亩。 | 15 |  |
| 10 | 绿色殡葬设施城乡一体化工程项目 | 县民政局 | 全县24个乡镇 | 2021 | 2023 | 项目占地面积576亩，建设遗物焚烧炉、12生肖祭祀场、设备用房、停车场；建设大山背生态陵园公墓、骨灰堂；提升改造24个乡镇公墓、30个村级公墓。 | 1.5 |  |
| 11 | 宁都县人力资源就业创业服务平台项目 | 县人社局 | 宁都县 | 2020 | 2022 | 项目占地10亩，建筑面积4100平方米，搭建人力资源服务业发展平台；宁都就业创业园：园区办公配套使用面积为5600㎡，打造电子商务就业创业集群化基地。 | 1.5 |  |
| （七） | 公共安全（15个） |  |  |  |  |  | 9.52 |  |
| 1 | 宁都县城应急避难场所建设及宁都县地震台建设 | 县应急管理局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | A：县城建设4个Ⅲ类应急避难场所（翠微广场、博生广场、县体育中心广场、反围剿起义纪念馆广场应急避难场所），每年建设一个；按照GB21734-2008国标要求，1、应急标志、应急供水管道布网、应急排污等配套设施的完善；2、应急简易活动房屋、应急简易厕所的储配。B:翠微峰普道岩脚下原有台址建设地震数字测震台；1、建筑工程：原建筑物拆除、土地平整，工作用房、摆房建设、附属用房建设（办公等设施），2、环境工程：车道、围墙、绿化等建设，占地一亩，建筑面积400平方米。 | 0.11 |  |
| 2 | 宁都县基层司法所建设项目 | 县司法局 | 全县24个乡镇 | 2020 | 2025 | 建设24个乡镇的公共法律服务站、安置帮教服务站占地面积14400平方米。 | 0.36 |  |
| 3 | 宁都县小型消防站及乡镇专职队站升级改造 | 县消防救援大队 | 各乡镇 | 2021 | 2023 | 全县小型消防站及乡镇专职队站共计28个，按照国家标准进行升级改造。 | 0.4 |  |
| 4 | 宁都县公安局科技大楼 | 县公安局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 建筑面积42406平方米,包含指挥中心用房、办案用房、窗口用房、信息通信用房、网络安全保卫用房、机要工作用房、刑事技术用房、物证以及收缴物品保管用房、警用装备物资（含应急储备物资）库、警务技能训练用房、档案用房等。 | 1.23 |  |
| 5 | 宁都县应急保障中心 | 县应急管理局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 建筑面积12000平方米，建设训练场、物资储备库、指挥中心业务用房、综合应急救援大队营房等。 | 1.05 |  |
| 6 | 宁都县人民法院审判大楼 | 县法院 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 包括诉讼服务大厅、审判用房、办公用房以及其他附属功能用房。占地面积约50亩，建筑面积约为12980平方米。 | 1.5 |  |
| 7 | 羁押、看守场所及营房建设 | 县公安局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 预计占地面积约150亩，看守所建设面积27430平方米，包含被羁押人用房、办案及管理用房、检察院和法院用房、看守所的基本附属用房、武警用房（含公务房、生活用房、执勤用房）。 拘留所预计建设面积6417平方米，包含房屋建筑、场地二部分，其中房屋建筑由拘室和教育、医疗、文体、劳动、行政管理、生活保障等功能用房和附属用房组成。场地建设包括体能锻炼、车辆停放、绿化以及劳动等场地。 | 1 |  |
| 8 | 培训大楼及训练场地建设 | 县公安局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 占地面积约50亩,预计建设面积12600平方米。培训大楼包括教学用房（含教室、警用装备仪器设备教学训练室、图书馆等）、行政用房、民警实战训练所需的训练用房（含射击馆、擒拿格斗训练馆、模拟街区等）、学员宿舍、食堂及附属用房等。 | 0.3 |  |
| 9 | 会同、湛田、钓峰、小布、竹笮、赖村、青塘、蔡江8个乡镇派出所业务用房建设项目 | 县公安局 | 会同乡等8个乡镇 | 2021 | 2025 | 合计占地约80亩，各所业务用房均预计建设四层，派出所房屋建筑，包括窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房六部分，含绿化、停车场等设施。 | 0.35 |  |
| 10 | 宁都县交通指挥中心 | 县交管大队 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 9层框架结构，占地面积1057㎡，设置指挥大厅、办事大厅、警情研判室、信息采集室、调度室、会议室等。 | 0.16 |  |
| 11 | 宁都县事故处理中心 | 县交管大队 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 4层框架结构，占地面积500㎡，总建筑面积2000㎡，设置办案中心、速裁中心、DNA实验室、理化实验室、群众接待室、调度室、调节中心、设备室、备勤室等功能用房。 | 0.05 |  |
| 12 | 宁都县自然灾害监测预警项目建设 | 县应急管理局 县林业局 县防震减灾中心 县水文站 县自然资源局 县气象局 县消防救援大队 | 宁都县 | 2021 | 2025 | 涵盖森林火灾、地震、水文、地质灾害、气象监测预警能力建设、智慧消防平台和地震台建设，提升全县自然灾害监测预警能力。 | 2 |  |
| 13 | 宁都八五三台易址新建工程 | 县城投集团公司 | 石上镇 | 2021 | 2022 | 项目总用地面积80亩，总建筑面积2990㎡，新建业务技术发射机房、天线调配室、空调水泵房、变电所、值班员宿舍、传达室、连廊等；新建高度120m并馈中波发射塔1座，高度76米中波发射塔1座；新建发射系统、天馈线系统、节传系统、全台自动化系统；其他配套附属设施。 | 0.26 |  |
| 14 | 国家基本气象站搬迁 | 县气象局 | 石上镇 | 2021 | 2022 | 按照气象局与气象站分离的模式搬迁。项目用地约25亩，新建25×25m标准气象观测场、气象观测楼一幢，主要设备有气象观测仪器设备、气象业务系统、通信网络系统，监控系统等。 | 0.25 |  |
| 15 | 宁都县消防救援训练基地建设项目 | 县消防救援大队 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 县城范围内规划建设一座消防训练基地及一座一级普通消防站，合并建设占地约40-50亩、训练设施完善、具备执勤备战功能的综合性消防训练基地。 | 0.5 |  |
| （八） | 政府自身建设（2个） |  |  |  |  |  | 3.75 |  |
| 1 | 宁都县部分乡镇综合便民中心设施建设项目 | 各乡镇人民政府 | 全县24个乡镇 | 2024 | 2025 | 新建12个便民服务中心及配套设施。 | 3.6 |  |
| 2 | 宁都县综合档案馆建设项目 | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2021 | 2022 | 项目拟用地规模为10亩，总建筑面积6800㎡。完善给排水、供电、绿化、道路及硬化、消防等配套设施。 | 0.15 |  |
| 四 | 生态环保（19个） |  |  |  |  |  | 57.73 |  |
| 1 | 赣江源头梅江流域综合治理项目 | 县生态环境局 | 全县299个行政村 | 2022 | 2025 | 299个行政村生活污水提标改造项目；农村生活垃圾无害化集中处理项目；竹坑、团结水库周边综合治理项目；散养黄鸡集污及脐橙种植地下水污水防治项目；农业面源污染（水稻种植）。 | 16.6 |  |
| 2 | 宁都县建制镇生活污水处理设施建设项目 | 各建制镇人民政府 | 各建制镇 | 2021 | 2023 | 在洛口镇、东山坝镇、石上镇、黄陂镇、小布镇、长胜镇、固村镇、田头镇、青塘镇、赖村镇、黄石镇建设污水处理厂共12座，总处理规模为1.8吨/日，共铺设管网约180公里，配套建设格栅集水池等相关配套附属工程。 | 8.2 |  |
| 3 | 宁都县城区污水管网建设改造工程 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 对我县老城区、城中村等合流制管网进行雨污分流改造，完善建设城区范围内各处污水管网。 | 6 |  |
| 4 | 宁都县老城区污水管网建设改造工程项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2024 | 区域面积共约77公顷，建设改造老城区各路段、小区及周边区域等处DN300-DN1000mm污水管网约25.29公里，配套建设污水检查井、沉泥井等，完善其他污水管网配套设施。 | 0.876 |  |
| 5 | 宁都县长庚门及周边区域污水管网建设改造工程项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 污水管网建设改造拟实施区域为长庚门及周边区域，区域面积共约84公顷，建设改造长庚门区域各路段、小区及周边区域等处DN300-DN1000mm污水管网约18.24公里，配套建设污水检查井、沉泥井等，完善其他污水管网配套设施。 | 0.65 |  |
| 6 | 宁都县北门、下廖片区污水管网建设改造工程项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2024 | 污水管网建设改造拟实施区域为北门、下廖片区，区域面积共约178.6公顷，建设改造北门、下廖片区各路段、小区及周边区域等处DN300-DN1000mm污水管网约28.6公里，配套建设污水检查井、沉泥井等，完善其他污水管网配套设施。 | 0.91 |  |
| 7 | 罗霄山脉宁都片区生态修复项目 | 县生态环境局 | 小布镇黄陂镇大沽乡东韶乡青塘镇 | 2022 | 2025 | 稀土开采及废弃矿山治理。 | 5 |  |
| 8 | 宁都县建筑垃圾综合处理建设项目 | 县城投集团公司 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 新建一座建筑垃圾消纳场，配套建设年资源化利用建筑垃圾80万吨生产线。 | 2 |  |
| 9 | 宁都县石垅垃圾填埋场治理项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 方案一：主要是对宁都县石垅原垃圾填埋场进行无害化处置：1.110亩场地清理、土方开挖、回填及绿化；2.防渗膜的铺设；3.上游设置地下水本底监测井1座，在填埋区南北两侧设置污染扩散监测井2座，下游设置污染监测井2座，在地下水主管出口处设置排水井1座；4.卫生填埋场设置独立的完整雨水和地下水导排系统，实现雨污分流，减少垃圾渗滤液的产生；5.垃圾渗滤液收集系统（即：场底导流层、导排盲沟、集水井组成）；6.渗滤液调节池；7.新建一座日处理能力80吨渗滤液处理站；8.进场道路：铺设一条宽5米，长3.5公里的进场水泥道路，以达到消除垃圾堆体的安全隐患及臭味，控制填埋气体及渗滤液对周边环境污染，改善景观以及生态恢复的目的。方案二：对填埋场内的存量垃圾进行清理、转运至县生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧，恢复该处的环境。 | 1.2 |  |
| 10 | 宁都县城区生活垃圾分类及资源化项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 建设生活垃圾分类投放及收集设施、分类垃圾运输车辆及生活垃圾分类资源化处理中心等。 | 6 |  |
| 11 | 宁都县餐厨垃圾建设项目 | 县城管局 | 梅江镇 | 2021 | 2025 | 建设餐厨垃圾处理场1座，配备相关收集、运输、处理处置设备等。 | 1.2 |  |
| 12 | 宁都县工业园污水厂提标改造及污泥无害化处理项目 | 县供水公司 | 县工业园 | 2022 | 2025 | 新建高效沉淀池、转鼓滤池、消毒池、纳米材料加药脱水工程及污泥干化处理工程及辅助建筑等。 | 0.86 |  |
| 13 | 宁都县第二污水处理厂（二期）项目 | 县供水公司 | 梅江镇 | 2021 | 2023 | 混合沉淀池1座、水解酸化池1座、氧化沟1座、二沉池1座及相关设备。 | 1.06 |  |
| 14 | 生态环境能力建设 | 县生态环境局 | 梅江镇 | 2022 | 2025 | 建设环境监测、监察业务楼，建筑面积5000平方米，包含装修、办公设备采购、监测实验室装修、仪器设备采购等费用。 | 0.3 |  |
| 15 | 废气露天矿山治理项目 | 县自然资源局 | 小布镇梅江镇赖村镇青塘镇竹笮乡等乡镇 | 2021 | 2025 | 对1.41平方公里废气露天矿山进行生态修复治理，改善矿山生态化环境。 | 0.7 |  |
| 16 | 城南片区污水管网建设改造工程 | 县城管局 | 梅江镇 | 2020 | 2021 | 建设改造县城区城南片区各路段、小区及其周边区域等处污水，雨水管网，配套建设检查井、沉泥井等，完善雨污分流设施，建设改造管网长度约25公里 | 0.5 |  |
| 17 | 河东片区污水管网建设改造工程 | 县城管局 | 梅江镇 | 2020 | 2021 | 建设改造县城区河东片区各路段、小区及其周边区域等处污水，雨水管网，配套建设检查井、沉泥井等，完善雨污分流设施，建设改造管网长度约29公里 | 0.6 |  |
| 18 | 宁都县部分乡镇河流域水环境综合治理项目 | 县生态环境局 洛口镇政府 小布镇政府 固厚乡政府 青塘镇政府 会同乡政府 | 县生态环境局 洛口镇 小布镇固厚乡青塘镇会同乡 | 2021 | 2025 | 建设生活污水处理厂4座，配套污水管网长88公里。进行污染底泥449万立方米。 | 4.91 |  |
| 19 | 宁都县县级及乡镇饮用水水源地保护规范化建设项 | 各乡镇人民政府 | 全县24个乡镇 | 2020 | 2021 | 对宁都县县级及乡镇共计 25 个集中饮用水水源地一级保护区范围内，安装隔离防护设施 、宣传牌 、交通警示牌、取水口标识牌 、界标。 | 0.16 |  |