附件

2024年度宁都县民生实事清单

| 序号 | 事项名称 | 建设规模和内容 | 工作目标 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博生职业高中建设 | 完成学校配套设施建设，完善校园环境设施。 | 完工投入使用 | 9月底前 | 县教科体局 |
| 2 | 梅江小学建设 | 占地42亩，总建筑面积11000㎡，并完善室外配套。 | 完成主体工程 | 12月底前 | 县教科体局 |
| 3 | 城南幼儿园建设 | 占地28亩，新建园舍10800㎡及室外配套。 | 建成投入使用 | 9月底前 | 县教科体局 |
| 4 | 文化惠民工程 | 送戏下乡、送电影下乡，建设文化驿站6个、城市书屋2个。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县文广新旅局 |
| 5 | “两师”培训工程 | 依托宁都技师学院，继续开展厨师、幼师培训。 | 培训厨师、幼师3000名以上 | 12月底前 | 县人社局 |
| 6 | 县传染病医院建设 | 建筑面积7333㎡，建设住院楼、洗衣房等。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县卫健委 |
| 7 | 乡镇卫生院新建 | 石上卫生院项目规划用地面积25亩，设计床位100张。青塘卫生院项目规划用地面积22亩，设计床位100张。固村卫生院项目规划用地面积27亩，设计床位100 张。黄石卫生院新建卫生院规划用地面积25亩，设计床位100 张。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县卫健委 |
| 8 | 公立托育机构建设 | 建设城北、城南托育机构，内容包括婴幼儿活动用房、婴幼儿休息室、服务管理用房、附属用房等。 | 完成主体 | 12月底前 | 县卫健委 县教育后勤保障公司 |
| 9 | 县第三人民医院二期建设 | 建设康复楼、医技综合楼、住院部及相关附属设施，建设规模预计15600㎡，总投资估算为3880万元。 | 建成投入使用 | 11月底前 | 县卫健委 |
| 10 | 乡镇敬老院及城市社区居家养老服务场所建设 | 完成城区各社区居家养老服务场所并完善设施设备。湛田、黄石敬老院交付使用。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县民政局 |
| 11 | 老旧小区提升改造 | 实施名门鑫都等10个老旧小区改造，建设内容包含小区内道路、水、电、天然气等管网基础设施改造；拆除小区内违法建筑，完善小区内物业服务用房、公共绿化、照明等配套设施；增设小区绿化面积、文化休闲设施、停车位及电动汽车充电桩等设施。 | 完工投入使用 | 12月底前 | 县住建局 县城投集团公司县城市社区管委会 |
| 12 | 农贸市场建设 | 东门农贸市场总建筑面积25000㎡，其中农产品交易区20000㎡，冷库1000㎡，仓储分拣配送区4000㎡，建设停车位250个。城西农贸市场规划用地面积9.37亩，总建筑面积13316.78㎡，其中地上建筑面积9536.96㎡，地下室建筑面积3779.82㎡，建筑占地面积2620.46㎡，非机动车位279（个），机动车停车位79个（地面机动车位6（个）/地下机动车位73（个）；完善供配电、给排水、通讯、消防、道路及场地铺装等配套基础设施。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县城管局 县城投集团公司 |
| 13 | 城市公园建设 | 在城市中的边角地、零碎地或闲置地（登峰一期、火车站）建设3个以上拥有一定游憩功能的口袋公园及城市小品，面积约400-3000㎡左右，配备座椅和其他便民服务设施。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县城管局 县住建局 |
| 14 | 城区路网贯通工程 | 完成赣江源大道改造提升、梅江路改造提升、塔山路改造提升，实施梅江路南延，龙溪路东延、红山岭断头路等道路贯通工程。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县城管局 县城投集团公司县源盛公司 |
| 15 | 南部和北部乡镇饮水提升工程 | 南部乡镇建筑面积3663㎡，对宁都南部11个乡镇水厂制水工艺及管网进行升级改造；北部乡镇建筑面积3817㎡，对宁都北部13个乡镇水厂制水工艺及管网进行升级改造。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县住建局 县源盛公司 |
| 16 | 城区排水防涝设施建设项目 | 对城区排水防涝设施进行改造，雨水收集范围覆盖面积3.7Km²，铺设雨水管约34Km，建设排洪渠约1Km。建设检查井、沉泥井、雨水口、排水口等配套设施。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县城管局 县城投集团公司 |
| 17 | 燃气站建设 | 建设液化石油气经营管理智慧平台，规模为100m3X4液化石油地上储罐，50m3X1液化石油气地上残液罐，场站办公楼、辅助用房、门卫用房及场站市政工程（道路、绿化、排水、消防设施等工程），消防水池，液化石油钢瓶周转及储存库，日充装1000瓶（15kg钢瓶）液化石油气的自动化设施以及配套的电气、仪表、通信、生产辅助用房等公用工程，购置配送气车辆。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县住建局 县源盛公司 |
| 18 | S448城区段改扩建工程 | 改造提升一级公路14.85公里。 | 建成通车 | 10月底前 | 县交通运输局 |
| 19 | “四好农村路”建设 | 建设县道821等农村公路建设260公里；完成松湖大桥、大坝桥、田头一桥、井源一桥、真君庙桥等12座库内危桥改造。 | 完工 | 12月底前 | 县交通运输局 赣州市公路中心宁都分中心 |
| 20 | 电网升级改造工程 | 1.110kV对坊变35kV配套线路工程及2024年四个子项目; 2.赖村扩建主变工程; 3.会同扩建主变工程; 4.温坊-溪边35千伏线路工程; 5.洛口-肖田35千伏线路工程。新增主变容量13.7MVA，新增输电线路51.85公里。 | 建成投入使用 | 12月底前 | 县供电公司 |